**2022-YIL YANVAR-SENTYABR OYLARI MAHALLIYLASHTIRISH DASTURI IJROSI**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 24 yanvardagi “Respublikada ishlab chiqarishni rivojlantirish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-99-sonli qaroriga muvofiq, shuningdek 2022 yilda import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish maqsadida kombinat tomonidan jami **157** ta loyiha bo‘yicha **514,8** mlrd.so‘mlik, shu jumladan **104** ta yangi va kengaytirilgan loyihalar bo‘yicha **344,1** mlrd.so‘mlik mahalliylashtiriladigan mahsulot ishlab chiqarish ko‘zda tutilgan.

2022 yilgi mahalliylashtirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish bo‘yicha tasdiqlangan jadvalga muvofiq, 2022 yilning yanvar-sentyabr oylarida **147** ta (jadval bo‘yicha 147 ta) loyiha bo‘yicha **412,4** mlrd.so‘mlik yoki davr prognoziga nisbatan **102,3%**ga mahsulotlar ishlab chiqarildi, 2021 yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati **122,4%**ni tashkil etdi. Shu jumladan, 9 oyda **96** ta yangi va kengaytirilgan loyihalar bo‘yicha EKG ekskavatorlari uchun ehtiyot qismlar, markazdan qochma yanchish mashinasi korpusi, gidravlik ekskavatorlari uchun ehtiyot qismlar, yuklash va etkazib berish mashinasi uchun ehtiyot qismlar va metallga ishlov beruvchi dastgohlar kabi umumiy qiymati **270,2** mlrd. so‘mlik mahsulotlar ishlab chiqarildi.

**ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ   
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2022 Г.**

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 24.01.2022 г. № ПП-99 «О мерах по созданию эффективной системы развития производства и расширения промышленной кооперации в республике», а также в целях увеличения производства импортозамещающей продукции в 2022 году комбинатом предусмотрено производство локализуемой продукции по   
**157** проектам на сумму **514,8** млрд. сум, в том числе по **104** новым и расширяемым проектам на **344,1** млрд. сум.

Согласно утвержденного графика производства локализованной продукции на 2022 год, за январь-сентябрь т.г. произведено продукции по **147** проектам (по графику 147) на сумму **412,4** млрд. сум или **102,3 %** прогноза периода, при темпе роста к аналогичному периоду 2021 года **122,4%,** в том числе по **96** новым и расширяемым проектам произведено запасные части для экскаваторов ЭКГ, корпус центробежной дробилки, запасные части для гидравлических экскаваторов, запасные части к погрузочно-доставочной машине и металлообрабатывающие станки на **270,2** млрд. сум.